**ΦΟΡΕΑΣ**

**………….**

**ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02**

**ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

# **Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της Ομάδας Διαδικασιών**

Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο ακριβής καθορισμός των βημάτων που ακολουθούνται για την σύναψη συμβάσεων ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξέλιξη και υλοποίησή τους σε περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων/πράξεων (ίδια μέσα με ανάθεση συμβάσεων μέχρι το ύψος του πρόχειρου διαγωνισμού σε όρους δημοσίων συμβάσεων) εξαρτάται από τη φύση της πράξης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης (π.χ. Τεχνικό Δελτίο) και την έγκρισή της από τη Διαχειριστική Αρχή. Αφορά σε ώριμα έργα και ενέργειες για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα προηγούμενα στάδια και συνεπώς είναι έτοιμα για υλοποίηση.

# **Βασικό θεσμικό πλαίσιο**

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε :

* Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
* Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως ισχύει

# **Αρμοδιότητες - Εμπλεκόμενοι**

Αρμόδιες για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών, είναι τα ακόλουθα Όργανα:

Ενδεικτικά, εμπλέκονται οι ακόλουθες δομές και όργανα του Φορέα:

* Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.
* Ο Υπεύθυνος του έργου – Ομάδα έργου

# **Προβλεπόμενες διαδικασίες**

|  |  |
| --- | --- |
| **Κωδικός Διαδικασίας** | **Τίτλος Διαδικασίας** |
| Δ.02-01 | Αξιολόγηση προσφορών υποψηφίων αναδόχων/προμηθευτών – Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Δ.02-02 | Υπογραφή σύμβασης - Τροποποίηση σύμβασης |